| Tên Sinh Viên | Nguyễn Huy Hoàn |
| --- | --- |
| MSSV | PTIT-HN-149 |
| Lớp | HN-KS24-CNTT2 |
| Tên dự án | Quản lí sự kiện cá nhân |
| Ngày nộp | 03/12/2025 |

- Sprint Planning & Product Backlog

Sprint Goal (Mục tiêu Sprint) :

- "Hoàn thành các tính năng quản lý tài khoản cơ bản (Đăng ký, Đăng nhập) và thiết lập lõi quản lý sự kiện bằng cách cho phép người dùng Tạo, Xem (danh sách và chi tiết), Xóa sự kiện, đồng thời triển khai được nền tảng Lời nhắc/Thông báo và chức năng Lọc cơ bản để sẵn sàng cho các Sprint tiếp theo."

1.1 Danh sách User Stories :

| STT | User Story | Mô tả ngắn | Story Point | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PEM-01: Tạo sự kiện cơ bản | Là người dùng tôi muốn tạo một sự kiện mới với Tên , Thời gian/Ngày và Địa điểm để tôi có thể ghi lại kế hoạch/sự kiện cá nhân của mình . | 5 | Must have |
| 2 | PEM-02: Xem danh sách sự kiện | Là người dùng tôi muốn danh sách tất cả sự kiện đã tạo theo thứ tự thời gian để tôi có thể có cái nhìn tổng quan về lịch trình . | 3 | Must have |
| 3 | PEM-03: Xem chi tiết sự kiện | Là người dùng tôi muốn xem đầy đủ thông tin chi tiết của một sự kiện để tôi xác định lại mọi thông tin chính xác liên quan . | 2 | Must have |
| 4 | PEM-04: Chỉnh sửa sự kiện | Là người dùng tôi muốn chỉnh sửa các thông tin của sự kiện đã tạo để tôi có thể cập nhật khi kế hoạch thay đổi . | 5 | Should have |
| 5 | PEM-05: Xóa sự kiện | Là người dùng tôi muốn xóa một sự kiện khỏi danh sách sau khi xác nhận để tôi loại bỏ những kế hoạch không còn cần thiết . | 3 | Must have |
| 6 | PEM-06: Thiết lập lời nhắc / Thông báo | Là người dùng tôi muốn thiết lập lời nhắc cho một sự kiện theo các mốc thời gian để tôi không bị bỏ lỡ sự kiện quan trọng nào . | 5 | Must have |
| 7 | PEM-07: Lọc/Phân loại sự kiện | Là người dùng tôi muốn phân loại và có thể lọc danh sách theo loại sự kiện để tôi dễ dàng sắp xếp và tìm kiếm các sự kiện liên quan . | 5 | Should have |
| 8 | PEM-08: Đăng ký | Là người dùng mới tôi muốn đăng ký tài khoản bằng Email và Password hợp lệ để tôi có thể truy cập và lưu trữ sự kiện cá nhân của mình . | 5 | Must have |
| 9 | PEM-09: Đăng nhập | Là người dùng đã đăng ký tôi muốn đăng nhập vào hệ thống bằng Email và Password để tôi có thể tiếp tục quản lý các sự kiện của tôi . | 3 | Must have |

1.2 Acceptance Criteria (AC) cho từng User Story :

| Tên Story | Mô tả tiêu chí |
| --- | --- |
| PEM-01: Tạo sự kiện cơ bản | Tên sự kiện , ngày , giờ là các trường bắt buộc và phải hợp lệ . |
|  | Sự kiện mới được lưu thành công vào CSDL và hiển thị trên màn hình danh sách . |
|  | Hệ thống hiển thị thông báo thành công cho người dùng . |
| PEM-02: Xem danh sách sự kiện | Màn hình chính hiển thị danh sách sự kiện với tên và thời gian tóm tắt . |
|  | Sự kiện được sắp xếp tự động theo thứ tự thời gian tăng dần ( sự kiện sắp tới ở bên trên cùng ) . |
|  | Khi không có sự kiện nào , hệ thống hiển thị thông báo “ Chưa có sự kiện nào ” . |
| PEM-03: Xem chi tiết sự kiện | Khi nhấn vào một sự kiện , màn hình chi tiết sự kiện được mở . |
|  | Màn hình chi tiết sự kiện hiển thị đầy đủ thông tin đã lưu ( Tên , ngày/giờ , địa điểm , lời nhắc , … ) . |
| PEM-04: Chỉnh sửa sự kiện | Người dùng có thể tải dữ liệu cũ lên form và chỉnh sửa bất kỳ trường nào . |
|  | Sau khi lưu , thông tin được cập nhật chính xác trong CSDL và trên màn hình danh sách . |
| PEM-05: Xóa sự kiện | Hệ thống yêu cầu xác nhận trước khi xóa . |
|  | Sau khi xác nhận , sự kiện bị xóa vĩnh viễn khỏi CSDL và không còn xuất hiện trong danh sách . |
| PEM-06: Thiết lập lời nhắc / Thông báo | Trong form tạo/sửa , người dùng có thể chọn các mốc nhắc nhở . |
|  | Dữ liệu nhắc nhở được lưu trữ cùng với sự kiện . |
|  | Hệ thống phải kích hoạt thông báo tại thời điểm nhắc nhở đã chọn . |
| PEM-07: Lọc/Phân loại sự kiện | Trong form tạo/sửa , có trường chọn loại sự kiện . |
|  | Trên màn hình danh sách , có bộ lọc cho phép chọn một hoặc nhiều loại sự kiện để hiển thị . |
| PEM-08: Đăng ký | Hệ thống yêu cầu Email , Password và xác nhận mật khẩu . |
|  | Mật khẩu phải có tối thiểu 8 ký tự , bao gồm chữ hoa , chữ thường và số . |
|  | Email chưa được đăng ký trong hệ thống . |
|  | Đăng ký thành công sẽ chuyển hướng về trang Đăng nhập và hiển thị thông báo . |
| PEM-09: Đăng nhập | Email và Password không được để trống . |
|  | Thông tin đăng nhập phải khớp với dữ liệu đã lưu trữ . |
|  | Đăng nhập thành công sẽ lưu user_id vào localStorage ( token ) và chuyển hướng người dùng đến trang Dashboard/Danh sách sự kiện . |

1.3 Definition of Done (DoD)

| STT | Định nghĩa hoàn thành |
| --- | --- |
| 1 | Code đã được viết và đáp ứng đủ tiêu chuẩn code ( Clean Code , Code Style ) . |
| 2 | Kiểm thử đơn vị đã được viết và đạt tối thiểu 80% độ phủ cho logic chính . |
| 3 | Kiểm thử tích hợp đã chạy thành công cho các API . |
| 4 | User Story đã được Product Owner chấp thuận . |
| 5 | Không còn lỗi nghiêm trọng nào được tìm thấy . |

1.4 Estimation – Planning Poker

| Story | Story Point | Lý do chọn điểm |
| --- | --- | --- |
| PEM-01: Tạo sự kiện cơ bản | 5 | Yêu cầu thiết kế UI, logic validation phức tạp (ngày/giờ hợp lệ, không quá khứ) và thao tác CSDL (INSERT). |
| PEM-02: Xem danh sách sự kiện | 3 | Yêu cầu API lấy dữ liệu và logic sắp xếp đơn giản . |
| PEM-03: Xem chi tiết sự kiện | 2 | Thao tác đơn giản nhất : lấy 1 bản ghi và hiển thị . |
| PEM-04: Chỉnh sửa sự kiện | 5 | Độ phức tạp tương đương tạo mới , cộng thêm logic tải dữ liệu cũ và thao tác CSDL ( UPDATE ) . |
| PEM-05: Xóa sự kiện | 3 | Yêu cầu hộp thoại xác nhận trên UI và thao tác CSDL ( DELETE ) . |
| PEM-06: Thiết lập lời nhắc / Thông báo | 5 | Tính năng phức tạp vì liên quan đến logic thời gian thực/background service để gửi thông báo . |
| PEM-07: Lọc/Phân loại sự kiện | 5 | Yêu cầu thay đổi CSDL (thêm trường category) và xây dựng logic lọc trên cả Frontend và Backend . |
| PEM-08: Đăng ký | 5 | Yêu cầu thiết kế form, validation mạnh (mật khẩu phức tạp, email trùng lặp) và lưu CSDL . |
| PEM-09: Đăng nhập | 3 | Yêu cầu logic gọi API kiểm tra tài khoản và lưu token (localStorage) . |

2.  Kanban Board

2.1 Chia nhỏ User Story thành Task

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| PEM-08: Đăng ký | PEM08-Task 8.1: Thiết kế giao diện và Validation cơ bản | Dev/UI ( Dũng ) | Xây dựng form đăng ký và xử lý kiểm tra (email trống, mật khẩu trống). |
|  | PEM08-Task 8.2: Xây dựng API Đăng ký và Validation nâng cao | Dev ( Hoàn ) | Lập trình API POST /register, kiểm tra mật khẩu phức tạp và kiểm tra email trùng lặp. |
|  | PEM08-Task 8.3: Kiểm thử Đăng ký | Tester ( Trang ) | Kiểm tra các kịch bản thành công và thất bại (trùng email, mật khẩu yếu). |
| PEM-09: Đăng nhập | PEM09-Task 9.1: Xây dựng giao diện và Logic Đăng nhập | Dev/UI ( Thanh) | Xây dựng form đăng nhập, xử lý sự kiện click nút. |
|  | PEM09-Task 9.2: Xây dựng API và Token | Dev ( Linh ) | Lập trình API POST /login, kiểm tra CSDL, trả về và lưu user_id (token) vào localStorage. |
| PEM-01: Tạo sự kiện cơ bản | PEM01-Task 1.1: Thiết kế Form và UI | Dev/UI ( Dũng ) | Xây dựng form nhập liệu (Tên, Ngày, Giờ, Địa điểm). |
|  | PEM01- Task 1.2: Lập trình Backend và Validation | Dev ( Hoàn ) | Xây dựng API POST /events và logic kiểm tra ngày/giờ. |
|  | PEM01- Task 1.3: Kiểm thử Chức năng Tạo | Tester ( Trang ) | Viết và chạy Test Case cho việc tạo sự kiện (thành công và thất bại validation). |
| PEM-06: Thiết lập lời nhắc / TB | PEM06-Task 6.1: Cập nhật CSDL và API | Dev ( Thanh) | Thêm trường reminders vào sự kiện và cho phép API lưu trữ. |
|  | PEM06- Task 6.2: Xây dựng Logic Service Thông báo | Dev ( Linh ) | Xây dựng background service/cron job để kiểm tra và kích hoạt thông báo. |
|  | PEM06- Task 6.3: Kiểm thử Thông báo | Tester ( Trang ) | Kiểm tra thông báo có xuất hiện đúng thời điểm đã đặt không. |
| PEM-02: Xem danh sách sự kiện | PEM02-Task 2.1: Xây dựng API Lấy Danh sách | Dev ( Hoàn ) | Lập trình API GET /events và sắp xếp theo thời gian tăng dần. |
|  | PEM02- Task 2.2: Lập trình giao diện List | Dev/UI ( Dũng ) | Hiển thị dữ liệu từ API lên màn hình chính (Dashboard). |
| PEM-03: Xem chi tiết sự kiện | PEM03-Task 3.1: Xây dựng API Lấy Chi tiết | Dev ( Thanh) | Lập trình API GET /events/{id}. |
|  | PEM03- Task 3.2: Lập trình màn hình chi tiết | Dev/UI ( Linh ) | Thiết kế và lập trình màn hình hiển thị đầy đủ các trường thông tin. |
| PEM-04: Chỉnh sửa sự kiện | PEM04-Task 4.1: Xây dựng API Cập nhật | Dev ( Hoàn ) | Lập trình API PUT /events/{id} để cập nhật dữ liệu. |
|  | PEM04- Task 4.2: Tải dữ liệu cũ lên Form | Dev/UI ( Dũng ) | Lập trình logic tải dữ liệu hiện tại của sự kiện vào form chỉnh sửa. |
| PEM-05: Xóa sự kiện | PEM05-Task 5.1: Xây dựng API Xóa | Dev ( Thanh) | Lập trình API DELETE /events/{id}. |
|  | PEM05- Task 5.2: Lập trình hộp thoại xác nhận | Dev/UI ( Linh ) | Thêm hộp thoại xác nhận Confirm Dialog trước khi gọi API xóa. |
| PEM-07: Phân loại/Lọc | PEM07-Task 7.1: Cập nhật CSDL & Giao diện Form | Dev/UI ( Dũng ) | Thêm trường category vào CSDL và dropdown/radio button trên form tạo/sửa. |
|  | PEM07- Task 7.2: Xây dựng Logic Lọc Sự kiện | Dev ( Hoàn ) | Lập trình logic lọc theo category trên API (Backend) và UI (Frontend). |

2.2 Kanban Board

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEM-08: Đăng ký |  |  |  | PEM08- Task 8.1: Thiết kế giao diện... Start : Day1 Due : Day2 |  |
|  |  | PEM08- Task 8.2: Xây dựng API Đăng ký... Start : Day2 Due : Day3 |  |  |  |
|  | PEM08-Task 8.3: Kiểm thử Đăng ký Start : Day3 Due : Day4 |  |  |  |  |
| PEM-09: Đăng nhập | PEM09-Task 9.1: Xây dựng giao diện... Start : Day1 Due : Day2 |  |  |  |  |
|  |  | PEM09- Task 9.2: Xây dựng API và Token Start : Day1 Due : Day2 |  |  |  |
| PEM-01: Tạo sự kiện cơ bản | PEM01-Task 1.1: Thiết kế Form và UI Start : Day3 Due : Day4 |  |  |  |  |
|  |  | PEM01- Task 1.2: Lập trình Backend... Start : Day4 Due : Day5 |  |  |  |
| PEM-02: Xem danh sách | PEM02-Task 2.1: Xây dựng API Lấy Danh sách Start : Day4 Due : Day5 |  |  |  |  |
| PEM-06: Lời nhắc | PEM06-Task 6.1: Cập nhật CSDL và API Start : Day5 Due : Day6 |  |  |  |  |
| PEM-03: Xem chi tiết | PEM03-Task 3.1: Xây dựng API Chi tiết Start : Day2 Due : Day3 |  |  |  |  |
|  |  | PEM03-Task 3.2: Lập trình màn hình chi tiết Start : Day2 Due : Day3 |  |  |  |
| PEM-04: Chỉnh sửa | PEM04-Task 4.1: Cập nhật API Cập nhật Task Start : Day5 Due : Day6 |  |  |  |  |
|  |  | PEM04-Task 4.2: Tải dữ liệu cũ lên Form Start : Day5 Due : Day6 |  |  |  |
| PEM-05: Xóa sự kiện | PEM05-Task 5.1: Xây dựng API Xóa Start : Day3 Due : Day4 |  |  |  |  |
|  |  | PEM05-Task 5.2: Lập trình hộp thoại xác nhận Start : Day3 Due : Day4 |  |  |  |
| PEM-07: Phân loại / Lọc | PEM07-Task 7.1: Cập nhật CSDL & Giao diện Form Start : Day5 Due : Day6 |  |  |  |  |
|  |  | PEM07-Task 7.2: Xây dựng Logic Lọc Sự kiện Start : Day5 Due : Day6 |  |  |  |

3. Phân tích rủi ro & Ưu tiên backlog

3.1 Phân tích rủi ro

| Story | Phân tích rủi ro | Lý do |
| --- | --- | --- |
| PEM-08: Đăng ký | Medium | Rủi ro về Bảo mật mật khẩu (cần hash) và Validation phức tạp (mật khẩu, email trùng). |
| PEM-09: Đăng nhập | Medium | Rủi ro về Xử lý Token (lưu trữ và hết hạn) và Hiệu suất khi kiểm tra CSDL. |
| PEM-01: Tạo sự kiện cơ bản | Medium | Rủi ro về Validation ngày/giờ (xử lý múi giờ và ngày quá khứ). |
| PEM-06: Thiết lập lời nhắc | High | Rủi ro cao. Logic Service để gửi thông báo phải hoạt động ổn định trong nền (background) và chính xác về mặt thời gian. |
| PEM-02: Xem danh sách sự kiện | Low | Rủi ro thấp, chủ yếu là lỗi hiển thị hoặc lỗi sắp xếp dữ liệu (Order by) nếu CSDL lớn. |
| PEM-03: Xem chi tiết sự kiện | Low | Rủi ro thấp. Chỉ là việc truy vấn một bản ghi và hiển thị các trường dữ liệu. |
| PEM-04: Chỉnh sửa sự kiện | Medium | Rủi ro về lỗi cập nhật (Overwrite/Update logic) và nguy cơ làm hỏng dữ liệu gốc nếu logic tải dữ liệu cũ lên form không chính xác. |
| PEM-05: Xóa sự kiện | Low | Rủi ro thấp, nhưng cần đảm bảo API xóa chính xác mục tiêu và có cơ chế xác nhận để tránh mất dữ liệu nhầm. |
| PEM-07: Lọc/Phân loại sự kiện | Medium | Rủi ro trung bình, cần đảm bảo logic Lọc hoạt động hiệu quả khi có nhiều tham số lọc và không làm chậm quá trình tải danh sách. |

3.2 MoSCoW

| Story | Must | Should | Could | Won’t | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEM-08: Đăng ký | X |  |  |  | Bắt buộc phải có để người dùng truy cập được hệ thống. |
| PEM-09: Đăng nhập | X |  |  |  | Bắt buộc phải có để người dùng tiếp tục sử dụng. |
| PEM-01,02,03,05 | X |  |  |  | Là các chức năng CRUD cơ bản (tạo, xem, xóa) cần thiết để ứng dụng hoạt động. |
| PEM-06: Lời nhắc | X |  |  |  | Rất quan trọng (Must-have) đối với ứng dụng quản lý sự kiện cá nhân. |
| PEM-04: Chỉnh sửa |  | X |  |  | Quan trọng, nhưng có thể trì hoãn 1 sprint nếu quá bận (Ưu tiên Tạo/Xem/Xóa trước). |
| PEM-07: Lọc/Phân loại |  | X |  |  | Giúp tăng trải nghiệm, nhưng chưa thiết yếu để MVP (Sản phẩm khả dụng tối thiểu) hoạt động. |

4. Mô phỏng phát triển và kiểm thử

4.1 Mô phỏng quá trình Dev (không code)

| Story | Task | Mô phỏng |
| --- | --- | --- |
| PEM-08: Đăng ký | PEM08-Task 8.2: Xây dựng API Đăng ký | User nhập Email và Mật khẩu yếu (hoan1234) => Dev gọi API POST /register => Backend kiểm tra validation => Hệ thống trả về lỗi 400 và thông báo: "Mật khẩu phải bao gồm chữ hoa, chữ thường và số." |
| PEM-09: Đăng nhập | PEM09-Task 9.2: Xây dựng API và Token | User nhập Email và Mật khẩu hợp lệ => Dev gọi API POST /login => Backend kiểm tra CSDL và khớp mật khẩu => Hệ thống trả về user_id/token => Frontend lưu token vào localStorage và chuyển hướng đến trang Danh sách. |
| PEM-01: Tạo sự kiện cơ bản | PEM01-Task 1.2: Lập trình Backend và Validation | User nhập Ngày/Giờ là ngày hôm qua => Dev gọi API POST /events => Backend kiểm tra event_time => Hệ thống trả về lỗi 400 và thông báo: "Thời gian sự kiện phải là tương lai." |
| PEM-04: Chỉnh sửa sự kiện | PEM04-Task 4.2: Tải dữ liệu cũ lên Form | User click nút Chỉnh sửa trên sự kiện ID 123 => Dev gọi API GET /events/123 => API trả về dữ liệu tên sự kiện và ngày/giờ cũ => Dev/UI hiển thị dữ liệu này vào form nhập liệu. |
| PEM-06: Thiết lập lời nhắc | PEM06-Task 6.2: Xây dựng Logic Service | Dev tạo Background Service => Service kiểm tra CSDL mỗi 1 phút => Tìm thấy sự kiện có reminder_time là 7:30 AM => Service kích hoạt Thông báo đẩy (Notification) cho người dùng. |

4.2 Các kịch bản thử nghiệm

| Test Case | Input | Action | Expected Result |
| --- | --- | --- | --- |
| PEM-08: TC01 ( Đăng ký thất bại - Mật khẩu yếu ) | Email: hoan@gmail.com | Nhấn đăng ký | Hệ thống hiển thị lỗi: "Mật khẩu phải có tối thiểu 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường và số." |
|  | Mật khẩu : hoan123 |  |  |
| PEM-08: TC02 ( Đăng ký thất bại - Email trùng ) | Email: hoanhuy@gmail.com | Nhấn đăng ký | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Email này đã được đăng ký." |
|  | Mật khẩu : Hoan@123 |  |  |
| PEM-04: TC03 ( Chỉnh sửa thành công ) | Sự kiện ID 1. Tên cũ: Họp dự án | Mở form chỉnh sửa, thay đổi tên, nhấn Lưu | Thông tin Tên sự kiện được cập nhật thành công, hiển thị trên danh sách. |
|  | Sửa Tên thành: Họp tổng kết Quý 4 |  |  |
| PEM-05: TC04 ( Xóa sự kiện - Xác nhận ) | Sự kiện ID 5: Tập Gym | Nhấn nút Xóa, sau đó nhấn Xác nhận trong hộp thoại. | Sự kiện ID 5 bị xóa vĩnh viễn khỏi CSDL và không còn hiển thị trên giao diện. |
| PEM-02: TC05 ( Hiển thị danh sách trống ) | Xóa tất cả sự kiện trong CSDL | Truy cập trang Dashboard/Danh sách sự kiện. | Hệ thống hiển thị thông báo: "Chưa có sự kiện nào." |
| PEM-07: TC06 ( Lọc theo loại sự kiện ) | Có 5 sự kiện: 3 loại Công việc, 2 loại Cá nhân. | Chọn bộ lọc "Công việc" trên màn hình danh sách. | Chỉ 3 sự kiện loại Công việc được hiển thị. |
| PEM-09: TC07 ( Đăng nhập thành công & Token ) | Email: hoan@ptit.vn | Nhấn nút đăng nhập | Đăng nhập thành công, chuyển hướng đến Dashboard và token được lưu trong localStorage. |
|  | Mật khẩu: Hoan@12345 |  |  |

4.3 Bug giả lập

| Bug Id | Mô tả lỗi | Mức độ nghiêm trọng | Các bước giải quyết | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | [PEM-02] Sắp xếp sai: Danh sách sự kiện được sắp xếp theo thời gian tạo, không phải thời gian sự kiện (ngày sắp tới). | Medium | Dev kiểm tra lại truy vấn CSDL, sửa ORDER BY created_at thành ORDER BY event_time. | Danh sách sự kiện hiển thị đúng thứ tự thời gian tăng dần. |
| B02 | [PEM-01] Mất thông báo thành công: Người dùng tạo sự kiện thành công, nhưng không nhận được thông báo "Thêm sự kiện thành công". | Low | Dev/UI kiểm tra lại hàm gọi showToast() sau khi API trả về status 201 (Created). | Thông báo thành công được hiển thị sau khi tạo sự kiện. |
| B03 | [PEM-06] Lời nhắc bị lệch 7 giờ: Lời nhắc được kích hoạt sớm hơn 7 giờ so với thời điểm đã đặt (do lỗi múi giờ). | High | Dev kiểm tra lại logic lưu/xử lý thời gian. Cần chuyển đổi rõ ràng giữa UTC (Backend) và múi giờ địa phương GMT+7 (Frontend). | Lời nhắc được kích hoạt chính xác tại thời điểm người dùng đã thiết lập. |
| B04 | [PEM-03] Lỗi hiển thị sự kiện người khác: Khi người dùng A cố gắng xem sự kiện của người dùng B (bằng cách sửa URL), thông tin sự kiện vẫn hiển thị. | High | Dev bổ sung logic Authorization vào API GET /events/{id}: Kiểm tra user_id trong token có khớp với user_id của sự kiện không. | Hệ thống trả về lỗi 403 (Forbidden) nếu user_id không khớp. |
| B05 | [PEM-07] Lọc không reset: Sau khi chọn lọc Công việc, người dùng nhấn nút Home/Dashboard nhưng bộ lọc vẫn giữ nguyên. | Medium | Dev/UI kiểm tra lại logic quản lý trạng thái: Đảm bảo rằng khi chuyển trang, trạng thái lọc (filter state) được reset về mặc định (category = all). | Bộ lọc trở về trạng thái "Hiển thị tất cả" khi người dùng truy cập lại trang Dashboard. |

5. Tiến độ Sprint

5.1 Burndown Chart

5.2 Daily Scrum Log

| Tên Log | Hôm qua làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Khó khăn đang gặp phải |
| --- | --- | --- | --- |
| Log1 ( Ngày 1) | Bắt đầu Sprint . | Dev Thanh: PEM09-Task 9.1 (UI Đăng nhập) & PEM09-Task 9.2 (API Đăng nhập) => Hoàn thành PEM-09 (3 SP). | Khó khăn: Team thảo luận về cách lưu token (localStorage vs Cookie) để đảm bảo bảo mật. |
|  |  | Dev Linh: PEM08-Task 8.1 (UI Đăng ký). |  |
| Log2 ( Ngày 2 ) | Dev Thanh: Hoàn thành PEM-09 (3 SP). | Dev Hoàn: PEM08-Task 8.2 (API Đăng ký). | Khó khăn: Dev Linh gặp lỗi khi truyền tham số event_id từ danh sách sang màn hình chi tiết. |
|  | Dev Linh: Hoàn thành PEM08-Task 8.1. | Dev Thanh: PEM03-Task 3.1 & 3.2 (Xem chi tiết) => Hoàn thành PEM-03 (2 SP). |  |
| Log3 ( Ngày 3 ) | Dev Thanh: Hoàn thành PEM-03 (2 SP). | Tester Trang: PEM08-Task 8.3 (Kiểm thử Đăng ký). | Khó khăn: Tester phát hiện Bug B01 (Sắp xếp sai) trong PEM02-Task 2.1. Cần ưu tiên sửa ngay. |
|  | Dev Hoàn: Hoàn thành PEM08-Task 8.2 (API Đăng ký). | Dev Thanh: PEM05-Task 5.1 & 5.2 (Xóa sự kiện). |  |
|  |  | Dev Dũng: Bắt đầu PEM01-Task 1.1 (UI Tạo sự kiện). => Hoàn thành PEM-08 (5 SP) và PEM-05 (3 SP). |  |
| Log4 ( Ngày 4 ) | Tester Trang: Hoàn thành PEM08-Task 8.3 & 5.2 => Hoàn thành PEM-08 (5 SP) và PEM-05 (3 SP). | Dev Hoàn: PEM01-Task 1.2 (API Tạo sự kiện) => Hoàn thành PEM-01 (5 SP). | Khó khăn: PEM01-Task 1.2 (Validation ngày/giờ) phức tạp hơn, tiêu tốn nhiều thời gian hơn dự kiến. |
|  | Dev Dũng: Hoàn thành PEM01-Task 1.1. | Dev Hoàn: PEM01-Task 2.1 & 2.2 (Xem DS) (đã fix Bug B01). => Hoàn thành PEM-02 (3 SP). |  |
| Log5 ( Ngày 5 ) | Dev Hoàn: Hoàn thành PEM-01 (5 SP). | Dev Hoàn: PEM07-Task 7.1 & 7.2 (Lọc/Phân loại) => Hoàn thành PEM-07 (5 SP). | Khó khăn: Tester phát hiện Bug B04 (Quyền truy cập) khi kiểm thử các API CRUD. Cần dừng các Task liên quan đến PEM-04 (Chỉnh sửa) để ưu tiên fix Bug B04. |
|  | Dev Dũng: Hoàn thành PEM-02 (3 SP). | Dev Dũng: PEM06-Task 6.1 (Cập nhật CSDL Lời nhắc). |  |
| Log6 ( Ngày 6 ) | Dev Hoàn: Hoàn thành PEM-07 (5 SP). | Dev Hoàn: Bắt đầu PEM06-Task 6.2 (Logic Service Lời nhắc). | Khó khăn: PEM06-Task 6.2 (Logic Service Lời nhắc) gặp Bug B03 (Lệch múi giờ - High). Task này sẽ không hoàn thành trong ngày hôm nay. (Dẫn đến 10 SP còn lại). |
|  | Dev Dũng: Hoàn thành PEM06-Task 6.1. | Dev Dũng: Fix Bug B04 (Authorization). |  |
|  |  | Dev Thanh: Bắt đầu PEM04-PEM04-Task 4.1 (API Chỉnh sửa). |  |

5.3 Cập nhật trạng thái Kanban Board :

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEM-08: Đăng ký |  |  |  |  | PEM08-Task 8.1: Thiết kế giao diện… Done : Day4 |
|  |  |  |  |  | PEM08-Task 8.2: Xây dựng API Đăng ký… Done : Day4 |
|  |  |  |  |  | PEM08-Task 8.3: Kiểm thử Đăng ký Done : Day4 |
| PEM-09: Đăng nhập |  |  |  |  | PEM09-Task 9.1: Xây dựng giao diện… Done : Day2 |
|  |  |  |  |  | PEM09-Task 9.2: Xây dựng API và Token Done : Day2 |
| PEM-01: Tạo sự kiện cơ bản |  |  |  |  | PEM01-Task 1.1: Thiết kế Form và UI Done : Day5 |
|  |  |  |  |  | PEM01- Task 1.2: Lập trình Backend… Done : Day5 |
|  |  |  |  |  | PEM01- Task 1.3: Kiểm thử chức năng Done : Day5 |
| PEM-02: Xem danh sách |  |  |  |  | PEM02- Task 2.1: Xây dựng API Lấy Danh sách Done : Day5 |
|  |  |  |  |  | PEM02- Task 2.2: Lập trình giao diện List Done : Day5 |
| PEM-06: Lời nhắc |  |  |  |  | PEM06- Task 6.1: Cập nhật CSDL và API Done: Day6 |
|  |  | PEM06- Task 6.2: Xây dựng Logic Service thông báo Start: Day6 |  |  |  |
|  | PEM06- Task 6.3: Kiểm thử / Thông báo Start: N/A |  |  |  |  |
| PEM-03: Xem chi tiết |  |  |  |  | PEM03- Task 3.1: Xây dựng API Chi tiết Done: Day3 |
|  |  |  |  |  | PEM03- Task 3.2: Lập trình màn hình chi tiết Done: Day3 |
| PEM-04: Chỉnh sửa |  |  |  |  | PEM04- Task 4.2: Tải dữ liệu cũ lên Form Done: Day6 |
|  |  | PEM04- Task 4.1: Xây dựng API Cập nhật |  |  |  |
| PEM-05: Xóa sự kiện |  |  |  |  | PEM05- Task 5.1: Xây dựng API Xóa Done: Day4 |
|  |  |  |  |  | PEM05- Task 5.2: Lập trình hộp thoại xác nhận Done: Day4 |
| PEM-07: Phân loại / Lọc |  |  |  |  | PEM07- Task 7.1: Cập nhật CSDL & Giao diện Form Done: Day6 |
|  |  |  |  |  | PEM07- Task 7.2: Xây dựng Logic Lọc Sự kiện Done: Day6 |

Giải thích các thay đổi và lý do :

| Story/Task | Trạng thái cuối cùng | Lý do / Giải thích |
| --- | --- | --- |
| 7 Story đã hoàn thành (26 SP) (PEM-08, 09, 01, 02, 03, 05, 07) | DONE | Toàn bộ Task (bao gồm cả Task Dev và Task Tester) của 7 User Story này đã được Dev/Tester hoàn thành theo Daily Scrum Log từ Ngày 1 đến Ngày 6, đáp ứng Definition of Done (DoD). |
| PEM-06: Thiết lập lời nhắc (5 SP) | IN PROGRESS / TODO | PEM06-Task 6.1 đã hoàn thành (Ngày 6). |
|  |  | PEM06- Task 6.2 (Logic Service Thông báo) đang ở trạng thái In Progress nhưng bị chặn (blocked) do Bug B03 (Lệch múi giờ - High). |
|  |  | PEM06- Task 6.3 (Kiểm thử Thông báo) không thể bắt đầu vì PEM06- Task 6.2 chưa hoàn thành, do đó vẫn nằm ở cột Todo. |
| PEM-04: Chỉnh sửa (5 SP) | IN PROGRESS | PEM04- Task 4.2 (Tải dữ liệu cũ) (UI) đã hoàn thành. |
|  |  | PEM04- Task 4.1 (API Cập nhật) đã bị gián đoạn (Ngày 5) để ưu tiên fix Bug B04 (Lỗi Quyền truy cập). Dev C chỉ mới Bắt đầu thực hiện lại Task này vào Ngày 6, nên Task này kết thúc Sprint ở trạng thái In Progress. |

6. Sprint Review

6.1 Nội dung Sprint Review

| Những gì đã hoàn thành | Những gì chưa hoàn thành | Những gì vượt phạm vi Sprint Goal | Minh chứng bằng bảng kết quả(BurnDown) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hoàn thành 7/9 User Stories tương đương 26/36 Story Points: - PEM-08: Đăng ký (5 SP) - PEM-09: Đăng nhập (3 SP) - PEM-01: Tạo sự kiện (5 SP) - PEM-02: Xem danh sách (3 SP) - PEM-03: Xem chi tiết (2 SP) - PEM-05: Xóa sự kiện (3 SP) - PEM-07: Lọc/Phân loại (5 SP) | - PEM-06 – Thiết lập lời nhắc (5 SP) – Chưa hoàn thành Task 6.2 (Logic Service). - PEM-04 – Chỉnh sửa sự kiện (5 SP) – API Cập nhật mới hoàn thành một phần. | Không có phạm vi vượt mức. Các Story hoàn thành đều nằm trong Sprint Goal. |  |

Minh chứng bằng bảng kêt quả :

6.2 Cập nhật User Story :

| User Story | Trạng thái | Lý do đạt / không đạt |
| --- | --- | --- |
| PEM-01: Tạo sự kiện cơ bản | Hoàn thành | Validation đúng , hiển thị danh sách |
| PEM-02: Xem danh sách | Hoàn thành | Sorting đúng sau fix Bug B01 |
| PEM-03: Xem chi tiết | Hoàn thành | Truy vấn và hiển thị đầy đủ dữ liệu |
| PEM-04: Chỉnh sửa sự kiện | Chưa hoàn thành | Task 4.2 Hoàn thành tải dữ liệu cũ lên form . Task 4.1 (Cập nhật API) vẫn đang In Progress, bị delay do ưu tiên fix Bug B04. |
| PEM-05: Xóa sự kiện | Hoàn thành | Có xác nhận , xóa đúng dữ liệu |
| PEM-06: Thiết lập lời nhắc / Thông báo | Chưa hoàn thành | Chỉ hoàn thành Task 6.1 (Cập nhật CSDL & API). Task 6.2 bị chặn do Bug B03 – Lệch múi giờ nên chưa hoàn thành logic Service. Task 6.3 chưa thể kiểm thử (vì Task 6.2 chưa xong). |
| PEM-07: Lọc/Phân loại | Hoàn thành | UI + API lọc nhiều loại sự kiện |
| PEM-08: Đăng ký | Hoàn thành | Hoàn thành UI + API + Validation + Test. PO chấp thuận. |
| PEM-09: Đăng nhập | Hoàn thành | Lưu token chuyển trang . Không lỗi . |

6.3 Cập nhật Product Backlog :

| Mã | Số điểm còn lại | Trạng thái mới |
| --- | --- | --- |
| PEM-06: Thiết lập lời nhắc / Thông báo | 5 | Must have |
| PEM-04: Chỉnh sửa sự kiện | 5 | Should have |

6.4 Cập nhật Acceptance Criteria :

| Tên Story | Mô tả tiêu chí |
| --- | --- |
| PEM-02: Xem danh sách sự kiện | (Cập nhật từ fix Bug B01): Sự kiện được sắp xếp tự động theo thứ tự thời gian tăng dần (sự kiện sắp tới ở bên trên cùng) và phải đảm bảo thứ tự này là chính xác sau khi truy vấn CSDL. |
| PEM-03: Xem chi tiết sự kiện | (Cập nhật từ fix Bug B04): Khi truy cập chi tiết, hệ thống phải kiểm tra quyền truy cập . Nếu user_id không khớp với sự kiện, hệ thống phải trả về lỗi 403 . |
| PEM-06: Thiết lập lời nhắc / Thông báo | (Cập nhật từ Bug B03): Logic Service phải xử lý chuyển đổi múi giờ rõ ràng giữa UTC (Backend) và múi giờ địa phương GMT+7 (Frontend) để đảm bảo lời nhắc được kích hoạt chính xác tại thời điểm đã đặt. |
| PEM-06: Lọc / Phân loại sự kiện | (Cập nhật từ Bug B05): Khi người dùng chuyển hướng hoặc tải lại trang Dashboard, bộ lọc mặc định phải được reset về trạng thái "Hiển thị tất cả". |

6.5 Cập nhật DoD :

| STT | Định nghĩa hoàn thành |
| --- | --- |
| 6 | Tất cả các API yêu cầu xác thực đều phải được bổ sung Authorization Logic để xác minh quyền sở hữu (user_id khớp). |
| 7 | Các Task liên quan đến thời gian/ngày tháng (ví dụ: PEM-06, PEM-01, PEM-04) phải được kiểm thử trên môi trường có múi giờ khác nhau để đảm bảo không xảy ra lỗi lệch giờ. |

6.6 Kiểm thử & báo cáo bug :

Kiểm thử :

| Test case | User Story | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEM-08: TC01 | Đăng ký thất bại ( Mật khẩu yếu ) | Hiển thị lỗi mật khẩu phức tạp . | Đạt | Pass |
| PEM-08: TC02 | Đăng ký thất bại ( Email trùng ) | Hiển thị lỗi email đã đăng ký . | Đạt | Pass |
| PEM-09: TC07 | Đăng nhập thành công & Token | Đăng nhập thành công , Token được lưu | Đạt | Pass |
| PEM-05: TC04 | Xóa sự kiện ( Xác nhận ) | Sự kiện bị xóa khỏi CSDL và giao diện | Đạt | Pass |
| PEM-02: TC05 | Hiển thị danh sách trống | Hiển thị thông báo “ Chưa có sự kiện nào ” | Đạt | Pass |
| PEM-07: TC06 | Lọc theo loại sự kiện | Chỉ các sự kiện được chọn hiển thị | Đạt | Pass |
| PEM-04: TC03 | Chỉnh sửa thành công | Thông tin được cập nhật chính xác | Đạt | Pass |

Báo cáo bug :

| Bug ID | Mô tả lỗi | Mức độ | Story liên quan | Trạng thái cuối sprint | Ghi chú / Giải pháp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | Danh sách sự kiện sắp xếp sai (theo thời gian tạo thay vì thời gian sự kiện). | Medium | PEM-02 | Resolved | Đã sửa câu lệnh ORDER BY trong truy vấn CSDL. |
| B02 | Mất thông báo "Thêm sự kiện thành công" sau khi tạo. | Low | PEM-01 | Resolved | Đã kiểm tra và bổ sung lệnh hiển thị showToast() sau khi API trả về 201. |
| B03 | Lời nhắc bị lệch 7 giờ so với thời điểm đặt (lỗi Timezone). | High | PEM-06 | In Progress | Cần triển khai logic chuyển đổi múi giờ rõ ràng . |
| B04 | Lỗi hiển thị sự kiện người khác . | High | PEM-03 | Resolved | Bổ sung Authorization Logic kiểm tra quyền sở hữu (user_id khớp) trong API. |
| B05 | Bộ lọc không tự động reset khi chuyển trang. | Medium | PEM-07 | Resolved | Đảm bảo logic quản lý trạng thái reset bộ lọc về mặc định. |

7. Sprint Retrospective

7.1 Mô tả cảm xúc

| Glad | Mad | Sad |
| --- | --- | --- |
| Hoàn thành xuất sắc 7/9 Story (26 SP), bao gồm toàn bộ tính năng CRUD cơ bản và Authentication. Team đã fix nhanh các Bug nghiêm trọng . | Lỗi Timezone (Bug B03) đã được cảnh báo nhưng không được kiểm tra sớm, dẫn đến chặn Task Lời nhắc (PEM-06). | 2 Story lớn (Lời nhắc và Chỉnh sửa) chưa hoàn thành (10 SP), đẩy rủi ro sang Sprint sau. |

| Liked | Learned | Lacked | Longed for |
| --- | --- | --- | --- |
| Hoàn thành tốt 7/9 Story cốt lõi (CRUD cơ bản và Authentication). | Rút ra bài học lớn về Authorization (Quyền truy cập) sau khi fix Bug B04. | Kinh nghiệm xử lý Timezone (múi giờ), dẫn đến Bug B03 chặn Task Lời nhắc. | Có thời gian R&D/Spike chính thức cho các Task rủi ro cao. |

| Start ( Nên bắt đầu làm ) | Stop ( Nên dừng làm ) | Continue ( Nên tiếp tục làm ) |
| --- | --- | --- |
| "Timezone Standard Checklist" và Task R&D/Spike cho các vấn đề phức tạp. | Dừng việc fix Bug đột xuất làm gián đoạn Task đang chạy (như PEM-04 bị gián đoạn vì Bug B04). | Duy trì Acceptance Criteria chi tiết và thực hiện Daily Scrum hiệu quả. |

7.2 Ưu tiên cho các cải tiến quy trình :

- R&D cho Rủi ro cao: Chuyển PEM-06 (Lời nhắc) thành Task R&D để giải quyết triệt để lỗi Timezone (Bug B03) trước khi code.

- Tăng cường Bảo mật sớm: Bắt buộc Unit Test/Integration Test logic Authorization ngay khi tạo API.

- Quản lý Bug Fix: Hạn chế fix Bug High Priority ngay lập tức làm gián đoạn Task khác; ưu tiên đưa vào Daily Scrum để lên kế hoạch.

7.3 Bài học kinh nghiệm :

- Timezone: Bắt buộc chuẩn hóa lưu trữ UTC ở Backend và chỉ chuyển đổi ở Frontend .

- Bảo mật: Mọi API CRUD phải có Authorization Logic (kiểm tra user_id khớp) để tránh lỗi rò rỉ dữ liệu (Bug B04).

- Tập trung hoàn thành: Ưu tiên đưa các Story đang "In Progress" sang trạng thái "Done" (theo DoD), tránh dàn trải.