Bài 5 :

Mua sắm trực tuyến

Sprint :

| Sprint | Đánh giá mức độ | Time |
| --- | --- | --- |
| Đăng ký | 1 | 1 tuần |
| Đăng nhập | 2 | 2 tuần |
| Xem chính sách sp | 3 | 3 tuần |
| Tìm kiếm sp | 3 | 2 tuần |
| Thêm vào giõ hàng | 4 | 3 tuần |
| Thanh toán | 5 | 4 tuần |

Sprint Planning :

- Nội dung tổ chức Sprint Planning:

- Xác định mục tiêu Sprint: Hoàn thiện chức năng Đăng nhập.

- Chọn các User Story phù hợp từ Product Backlog.

- Phân rã mỗi User Story thành các task nhỏ.

- Ước lượng effort bằng Story Point (Fibonacci).

- Cập nhật Sprint Backlog.

- Chia task cho từng thành viên.

- Xác định Definition of Done (DoD):

+ Code hoàn thiện – Test pass – Review xong – Merge lên develop.

- Sprint : Đăng nhập :

| Nhóm task | Công việc |
| --- | --- |
| Frontend | - Thiết kế UI màn hình Login - Tạo form nhập email/password - Gọi API Login - Hiển thị thông báo lỗi |
| Backend | - Tạo API POST /auth/login - Kết nối database, kiểm tra thông tin user - Sinh JWT token & trả về FE |
| QA | - Viết test case - Kiểm thử API và UI - Test trường hợp sai mật khẩu, sai email, tài khoản bị khóa |
| Chung | - Review code - Deploy bản Sprint lên server test |

Daily Scrum :

- Thời lượng: 15 phút mỗi ngày

- Hình thức: Google Meet hoặc đứng trực tiếp (stand-up)

- Mỗi thành viên trả lời 3 câu:

- Hôm qua tôi đã làm gì?

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?

- Tôi gặp trở ngại gì?

- Scrum Master thực hiện:

- Theo dõi tiến độ.

- Ghi nhận blocker.

- Điều phối để giải quyết trở ngại (liên hệ PO, Dev Lead,…).

Sprint Review :

- Diễn ra vào cuối Sprint, có mặt:

Scrum Master

Product Owner

Dev Team

QA Team

- Nội dung trình bày trong buổi Review:

- Demo luồng hoạt động của tính năng Đăng nhập:

nhập email → nhập password → xác thực → điều hướng thành công.

- Demo các trường hợp lỗi:

email sai, mật khẩu sai, user chưa kích hoạt.

- Trình bày kết quả test: số bug, mức độ nghiêm trọng.

- Nhận góp ý từ Product Owner về:

giao diện, tốc độ phản hồi, UX.

- PO quyết định: tính năng Done hay cần cải thiện → cập nhật Product Backlog.

Sprint Retrospective :

- Điểm làm tốt :

+ Các thành viên phối hợp tốt giữa Frontend – Backend.

+ Hoàn thành đúng mục tiêu Sprint.

+ Bug được xử lý nhanh và chất lượng code ổn định.

- Điểm chưa tốt :

+ Một vài yêu cầu chưa được PO mô tả rõ → gây hiểu lầm.

+ Chưa chuẩn bị mock API khiến Frontend bị chậm.

+ Một số buổi Daily Scrum kéo dài hơn 15 phút.

- Hướng cải thiện cho Sprint tiếp theo :

+ PO cần mô tả chi tiết hơn trong User Story.

+ Chuẩn bị mock API trước Sprint để làm song song.

+ Quản lý thời gian Daily Scrum đúng 15 phút.

+ Tăng cường trao đổi trong nhóm qua nhóm chat (Slack/Zalo).

+ Giảm số lượng task “block phụ thuộc”.

Bài 6 :

User Stories 7:

- Tìm kiếm sản phẩm ( high )

  - Tôi là khách hàng tôi muốn tìm kiếm theo tên hoặc danh mục để tôi có mua sp tôi muốn

- Đăng nhập/ ký ( high )

  - Tôi là khách hàng tôi muốn tạo tk hoặc đăng nhập vào để mua hàng

- Xem chi tiết sp ( high )

  - Tôi là khách hàng tôi muốn xem chi tiết để thông tin kích cỡ, số lượng còn, số lượt muam xem hình ảnh sp

- Thêm vào giỏ hàng ( high )

  - Tôi là khách hàng tôi muốn cho sp vào giỏ hàng để lưu lại thông tin mua và sẽ thanh toán tại một thời điểm nào đó

- Thay đổi số lượng trong giỏ hàng ( medium )

  - Tôi là khách hàng tôi muốn thay đổi số lượng sp muốn mua để tôi muốn mua nhiều mua theo lô nhiều

- Thanh toán ( high )

  - Tôi là khách hàng tôi muốn thanh toán sp muốn mua để tôi có thể nhận hàng và sử dụng nó

- Theo dõi đơn hàng ( medium )

  - Tôi là khách hàng tôi muốn theo dõi đơn hàng của tôi để xem nó đang trong giai đoạn nào ( chờ đợi, xác nhận,đang giao, đã nhận, hủy)

Bài 7 :

1. USER STORIES :

A. Nhóm hành động: Khám phá & tìm phim

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem danh sách phim đang chiếu để 	tôi có thể biết những phim hiện có.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm phim theo tên để tôi có thể 	nhanh chóng tìm được phim mình muốn xem.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn lọc phim theo thể loại để có thể chọn 	phim phù hợp sở thích.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem trailer phim để tôi có thể đánh 	giá phim trước khi đặt vé.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem đánh giá & mô tả phim để hiểu 	nội dung trước khi xem.

B. Nhóm hành động: Chọn suất chiếu

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem lịch chiếu theo rạp để chọn thời 	gian phù hợp.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn chọn rạp gần vị trí của tôi để tiện di 	chuyển.

C. Nhóm hành động: Đặt vé

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn chọn ghế ngồi để tôi có thể chọn vị trí 	thoải mái.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem giá vé và loại ghế để chọn phù 	hợp với ngân sách.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn đặt nhiều vé cùng lúc để đi xem phim 	với bạn bè hoặc gia đình.

D. Nhóm hành động: Thanh toán

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn thanh toán bằng ví điện tử/thẻ ngân 	hàng để tiện lợi và nhanh chóng.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn nhận hóa đơn sau khi thanh toán để 	xác nhận giao dịch.

E. Nhóm hành động: Nhận vé & thông báo

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn nhận mã QR vé sau khi thanh toán để 	vào rạp dễ dàng.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn nhận thông báo khi có phim mới hoặc 	suất chiếu mới để tôi không bỏ lỡ.

- USER STORY MAPPING :

| Hành trình | Hoạt động | User Story |
| --- | --- | --- |
| Khám phá phim | Tìm phim | #1, #2, #3, #4, #5 |
| Chọn suất chiếu | Chọn rạp & giờ | #6, #7 |
| Đặt vé | Chọn ghế, số lượng | #8, #9, #10 |
| Thanh toán | Chọn phương thức | #11, #12 |
| Nhận vé | Nhận mã QR, thông báo | #13, #14 |

- PRODUCT BACKLOG :

| ID | User Story | Priority | Est. (Story Point) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xem danh sách phim | Must Have | 8 |
| 2 | Tìm kiếm phim theo tên | Must Have | 5 |
| 3 | Lọc phim theo thể loại | Should Have | 5 |
| 4 | Xem trailer | Could Have | 3 |
| 5 | Xem mô tả phim | Must Have | 5 |
| 6 | Xem lịch chiếu | Must Have | 8 |
| 7 | Chọn rạp theo vị trí | Should Have | 5 |
| 8 | Chọn ghế | Must Have | 8 |
| 9 | Xem giá vé | Must Have | 3 |
| 10 | Đặt nhiều vé | Could Have | 5 |
| 11 | Thanh toán qua ví/thẻ | Must Have | 8 |
| 12 | Nhận hóa đơn | Should Have | 3 |
| 13 | Nhận mã QR | Must Have | 5 |
| 14 | Nhận thông báo phim mới | Could Have | 5 |

- Bài 8 :

- Thời gian: 15 phút

- Ngày: 20/11/2025

- Scrum Master: Bạn (người tổ chức)

- Nhóm tham gia: DEV Backend (3 thành viên)

- * Thành viên 1 – Tuấn (Backend Developer) :

- 1. Hôm qua tôi đã làm gì?

- - Hoàn thành API đăng nhập và xác thực người dùng.

- 2. Hôm nay tôi sẽ làm gì?

- - Tích hợp API đăng nhập vào hệ thống và viết unit test.

- 3. Có trở ngại nào không?

- - Không có trở ngại.

- * Thành viên 2 – Minh (Backend Developer) :

- 1. Hôm qua tôi đã làm gì?

- - Thiết kế và triển khai API đặt vé (booking).

- 2. Hôm nay tôi sẽ làm gì?

- - Viết logic kiểm tra ghế trống và kết nối với database.

- 3. Có trở ngại nào không?

- - Có, tốc độ truy vấn dữ liệu chậm khi lấy danh sách ghế.

- * Thành viên 3 – Huy (Backend Developer) :

- 1. Hôm qua tôi đã làm gì?

- - Làm việc với API thanh toán, hoàn thành phần tạo Payment Request.

- 2. Hôm nay tôi sẽ làm gì?

- - Test API thanh toán và xử lý callback sau khi payment hoàn tất.

- 3. Có trở ngại nào không?

- - Có, API thanh toán trả lỗi 500 khi callback.

- II. CÁC TRỞ NGẠI ĐƯỢC GHI NHẬN

- Trở ngại 1: Tốc độ truy vấn ghế quá chậm

- Người gặp: Minh

- Ảnh hưởng: Làm chậm chức năng đặt vé

- Giải pháp:

- - Tối ưu câu query SQL

- - Tạo index cho bảng “Seats”

- - Làm việc với DBA để kiểm tra hiệu suất server

- Trở ngại 2: API thanh toán trả lỗi 500

- Người gặp: Huy

- Ảnh hưởng: Không test được luồng thanh toán

- Giải pháp:

- - Tra log chi tiết từ phía đối tác API

- - Kiểm tra xem dữ liệu gửi sang callback có đúng format

- - Hẹn họp nhanh với team API lúc 2 giờ chiều để fix

- III. SCRUM MASTER ĐỊNH HƯỚNG & ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH :

- - Minh và Huy sẽ họp nhanh 15 phút sau Daily để giải quyết 2 vấn đề chính.

- - Các task phụ có thể tạm dời sang cuối Sprint nếu cần thêm thời gian tối ưu.

- - Nhóm đảm bảo tiếp tục tiến độ, không ai bị “kẹt” quá 24h.

- - Ghi nhận 2 vấn đề vào Sprint Retrospective:

- + Cần kiểm tra hiệu năng DB sớm hơn

- + Cần mock API thanh toán để tránh phụ thuộc đối tác trong giai đoạn 	dev.

- Bài 9 :

Sprint Retrospective Report

1. Những điều làm tốt trong Sprint

- Hoàn thành toàn bộ các User Story đúng hạn.

- Nhóm Backend phối hợp tốt trong việc xử lý API.

- Tốc độ xử lý bug nhanh, không có tồn đọng.

- Daily Scrum diễn ra đều đặn và đúng thời gian.

2. Những điều cần cải thiện & Nguyên nhân gốc rễ

- Vấn đề: Giao tiếp giữa các thành viên chưa nhất quán

Nguyên nhân gốc rễ: Không chia sẻ kịp thời tình trạng task → dẫn đến hiểu nhầm.

- Vấn đề: Chậm trễ khi trao đổi API giữa Backend - Frontend

Nguyên nhân gốc rễ: Không có tài liệu API rõ ràng, mỗi người hiểu một kiểu.

- Vấn đề: Một số task bị chậm do thiếu thông tin yêu cầu

Nguyên nhân gốc rễ: Product Owner cung cấp yêu cầu chưa chi tiết.

3. Đề xuất cải tiến cho Sprint tiếp theo

- Thiết lập kênh trao đổi cố định giữa Backend-Frontend, họp sync 10 phút mỗi ngày.

- Tạo tài liệu API chuẩn (Swagger) và cập nhật liên tục.

- PO cần cung cấp yêu cầu rõ ràng hơn trước Sprint Planning.

- Áp dụng Definition of Ready (DoR) cho tất cả User Story.