Bài 1 :

Mô phỏng cuộc họp Sprint Review - Hệ thống LMS học trực tuyến

- B1 :

- Product Owner trình bày mục tiêu của Sprint

- Liệt kê các task ( tính năng ) đã hoàn thành trong Sprint

- B2 :

- Các thành viên trong team Dev sẽ demo về tính năng đó

- B3 :

- Khách hàng đưa ra ý kiến nhận xét về tính năng :

+ Tốt : Không có ý kiến

+ Chưa tốt : Các thành viên trong team đưa ra vấn đề sau đó PO

điều chỉnh lại Product Backlog ( danh sách các User Story )

- B4 :

- Kết thúc cuộc họp.

Bài làm :

B1 :

PO:

“Chào mọi người. Sprint này mục tiêu của chúng ta (Sprint Goal) là hoàn thiện tính năng Tạo lớp học và Quản lý học viên.

Các task đã hoàn thành gồm:

Thiết kế UI trang tạo lớp (T1)

API tạo lớp (T2)

UI danh sách học viên (T5)

API thêm học viên vào lớp (T3)”

Bài 2 :

- Phản hồi thành 1 Product Backlog Item :

| Vai trò | Mục tiêu | Lợi ích |
| --- | --- | --- |
| Stakeholder | Tạo bộ lọc theo ngày, giờ | Để xem thống kê chính xác hơn, rõ ràng hơn, có thể xem chi tiết ds theo ngày, theo giờ |

b. AC :

| Given | When | Then |
| --- | --- | --- |
| Khi khách hàng chọn lọc theo khoảng ngày | Người dùng bấm lọc dữ liệu theo khoảng ngày | Hiển thị dl thống kê theo ngày |
| Khi khách hàng chọn lọc theo khoảng giờ | Người dùng bấm lọc dữ liệu theo khoảng giờ | Hiển thị dl thống kê theo giờ |
| Khi khách hàng chọn lọc | Người dùng bấm lọc | Hiển thị dl thống kê |

Bài 3 :

- Hệ thống LMS ( Sprint QL môn học ) .

- Timeline :

| Ngày | Công việc |
| --- | --- |
| 1 | Sprint Planning |
| 2 | CSDL |
| 3 | API chức năng quản lý môn học |
| 4 | Bug API không upload ảnh |
| 5 | Fix lỗi API không upload được ảnh |
| 6 | Xây dựng UI quản lý môn học |
| 7 | Validate thêm sửa xóa môn học |
| 8 | Bug UI về vấn đề vỡ giao diện |
| 9 | Fix UI về vấn đề vỡ giao diện |
| 10 | Ghép nối UI với API |
| 11 | Test trải nghiệm người dùng |
| 12 | Gặp lỗi về vấn đề lọc thông tin môn học hoạc tìm kiếm |
| 13 | Sửa lỗi vấn đề lọc và tìm kiếm |
| 14 | Review |

Sự kiện 1 => 5: Làm backend API về quản lý môn học

Mô tả:

Làm những API đewẻ thục hiện chức năng thêm sửa xóa hiển thị ds môn học và trả về dữ liệu

Ảnh hưởng:

Chậm tiến độ

Bài học rút ra:

Test kỹ trước khi bàn giao

Sự kiện 6 => 9: Làm về giao diện người dùng ql môn học

Mô tả:

Làm giao diện ql môn học gầm bảng hiển thị thoong tin môn học, các thanh điều hướng và thao tác ( lọc, tìm kiếm) và các nút tac vụ + modal form thêm mới hoặc sửa và phân trang

Ảnh hưởng:

Trải nghiệm người dùng

Bài học rút ra:

Làm kỹ tránh vỡ giao diện

Sự kiện 10 => 13: Ghép nối UI với API

Mô tả:

Ghép nối UI và API, UI lấy dữ liệu từ API để hiển thị và hoàn thiện các chức năng lọc, tìm kiếm

Ảnh hưởng:

Trải nghiệm người dùng

Bài học rút ra:

Ghép nối UI với API kỹ trước khi Review

Bài 4 :

Kỹ thuật được chọn: Mad – Sad – Glad

Lý do: Team đang nặng cảm xúc + không dám nói thật → Mad-Sad-Glad là cách nhanh nhất để xả hết bực bội, buồn chán, giúp mọi người mở lòng. Xả xong mới thấy rõ root-cause stress & bug dồn cuối Sprint. Các kỹ thuật khác (Sailboat, 4Ls, Start-Stop-Continue) đều cần team đã “mở” rồi mới hiệu quả; giờ dùng sẽ bị im lặng hoặc nói dối.

Chốt: Dùng Mad-Sad-Glad 1 lần để “tháo van”, sprint sau mới chơi kỹ thuật hành động.

Bài 5 :

- Mục tiêu của buổi Sprint Review – Tính năng Login

Xác nhận tính năng đăng nhập hoạt động đúng theo yêu cầu của Product Owner.

Trình bày cho Stakeholders luồng đăng nhập hoàn chỉnh, gồm kiểm tra tài khoản, mật khẩu, và xử lý lỗi.

Lấy phản hồi từ người dùng và stakeholders về:

– tốc độ đăng nhập,

– giao diện form,

– thông báo lỗi có rõ ràng không.

Xác định các cải tiến cần đưa vào Product Backlog, nếu người dùng đề xuất thêm chức năng như: “nhớ mật khẩu”, “đăng nhập bằng Google”, “giới hạn số lần đăng nhập sai”.

Đảm bảo tính năng sẵn sàng để Release sau Sprint nếu không có rủi ro hay bug nghiêm trọng.

- Ai sẽ nói gì trong 1 phút mở đầu Sprint Review

Product Owner (PO)

“Chào mọi người, Sprint này nhóm tập trung hoàn thiện tính năng Đăng nhập hệ thống, một phần quan trọng để người dùng truy cập vào LMS. Mục tiêu của Review hôm nay là xác nhận tính năng hoạt động đúng, đảm bảo trải nghiệm đăng nhập mượt mà và lấy phản hồi về giao diện, tốc độ xử lý.”

Scrum Master (SM)

“Cảm ơn PO. Buổi Sprint Review của chúng ta dự kiến kéo dài khoảng 30 phút. Mọi người tập trung vào việc xem demo và đưa phản hồi thực tế. Đây không phải cuộc họp đánh giá cá nhân, mà là xem sản phẩm hiện tại có đáp ứng kỳ vọng hay không.”

Developer Lead (Dev Lead)

“Hôm nay team sẽ demo luồng đăng nhập bao gồm nhập tài khoản, xử lý sai mật khẩu, và đăng nhập thành công. Chúng tôi dùng dữ liệu test có sẵn để minh hoạ. Sau demo, team sẵn sàng nhận phản hồi để cải thiện ở Sprint sau nếu cần.”

- Dev sẽ demo tính năng Login – mô tả chi tiết

Dev mở giao diện trang Login trên môi trường staging và giới thiệu các thành phần: ô nhập email, mật khẩu, nút Login, và link “Quên mật khẩu”.

Dev nhập email hợp lệ + mật khẩu đúng của tài khoản mẫu student01@example.com

và nhấn Login.

Hệ thống gửi request tới API và điều hướng người dùng vào Dashboard học viên. Đây là kết quả mong đợi của luồng chính.

Tiếp theo, Dev demo luồng lỗi: nhập email hợp lệ nhưng mật khẩu sai 3 lần liên tiếp → hệ thống hiển thị thông báo “Sai mật khẩu, vui lòng thử lại.”

Dev thử một email không đúng định dạng (ví dụ: “abc@@”) → giao diện hiển thị lỗi validate ngay lập tức: “Email không hợp lệ.”

Sau đó Dev tắt Internet và thử nhấn Login → hệ thống hiển thị popup lỗi: “Không thể kết nối đến máy chủ.”

Dev trình bày phần performance, cho biết thời gian trung bình của API Login hiện là 180–250ms.

Cuối cùng, Dev nhấn mạnh rằng giao diện và API hiện đã hoàn thiện, sẵn sàng cho Stakeholders dùng thử và phản hồi.

Bài 6 :

(A) Tên Retrospective + Kỹ thuật sử dụng

Retrospective: “Sailboat – Căng Buồm Vượt Sóng”

Kỹ thuật: Sailboat Retrospective

Thuyền = Team

Gió = Yếu tố giúp Sprint tiến bộ

Mỏ neo = Các vấn đề làm team chậm lại

Đá ngầm = Nguy cơ tiềm ẩn

Đảo = Mục tiêu Sprint

Kỹ thuật Sailboat rất phù hợp khi team vui vẻ nhưng ít ý kiến cải tiến, vì nó giúp mọi người phản tư theo hình ảnh, dễ gợi mở ý tưởng.

(B) AGENDA buổi Retrospective (90 phút)

1. Check-in – Icebreaker (10 phút)

– Mini game: “One word for this Sprint”.

Mỗi thành viên nói một từ mô tả cảm nghĩ về Sprint.

2. Revisit Sprint Goal (5 phút)

Scrum Master nhắc lại:

– Sprint Goal

– Kết quả đạt được

– Vấn đề đã ghi nhận: daily muộn, spillover, bug muộn, ít cải tiến.

3. Giới thiệu kỹ thuật Sailboat (5 phút)

SM vẽ mô hình Sailboat lên bảng: Thuyền – Gió – Mỏ neo – Đá ngầm – Đảo.

4. Thu thập ý tưởng (Brainstorm) – 20 phút

Mỗi người viết sticky notes:

Gió (điều tốt)

Mỏ neo (buộc chậm tiến độ → ví dụ daily muộn, bug muộn…)

Đá ngầm (rủi ro → thiếu đồng bộ Dev–QA)

Đảo (mong muốn cho Sprint sau)

5. Gom nhóm & Thảo luận chuyên sâu – 20 phút

Scrum Master giúp team phân nhóm:

Nhóm vấn đề về quy trình

Nhóm liên quan Kỹ thuật – Dev – QA

Nhóm văn hóa – giao tiếp

Thảo luận 4 vấn đề chính:

✔ Daily Scrum muộn

✔ Spillover task

✔ Bug báo muộn

✔ Team thích nhưng ít ý kiến cải tiến

6. Dot Voting: Chọn vấn đề ưu tiên – 5 phút

Mỗi thành viên có 3 phiếu bầu.

7. Tạo Action Items – 15 phút

Từng vấn đề → 1–2 hành động cụ thể, đo lường được.

8. Check-out (5 phút)

Câu hỏi: “Một hành động bạn cam kết sẽ làm tốt hơn trong Sprint tới?”

(C) 5 Action Items cụ thể (Ai – Làm gì – Khi nào – Đo lường)

1. Daily Scrum đúng giờ

Ai: Scrum Master

Làm gì: Nhắc lịch 5 phút trước, khóa phòng họp đúng giờ, không chờ người đến muộn

Khi nào: Bắt đầu áp dụng từ Sprint tiếp theo

Đo lường: 90% Daily Scrum bắt đầu đúng giờ trong Sprint 14 ngày.

2. Giới hạn WIP để giảm Spillover

Ai: Dev Lead

Làm gì: Áp dụng WIP limit = 2 task/Dev; không kéo task mới khi còn task dở

Khi nào: Trong Sprint tới

Đo lường: Số task spillover giảm từ 3 → ≤1.

3. QA phải test sớm – Không dồn bug vào cuối Sprint

Ai: QA Lead

Làm gì: Thiết lập quy tắc “Test song song”, không để task chờ > 1 ngày ở Done-Ready-for-Test

Khi nào: Áp dụng ngay từ ngày 1 Sprint sau

Đo lường: 80% task được test trong vòng 24h sau khi Dev hoàn thành.

4. Thử format Daily Scrum 3 câu hỏi + Nhắc Sprint Goal

Ai: Scrum Master

Làm gì: Yêu cầu mỗi thành viên nhắc lại liên hệ công việc với Sprint Goal mỗi ngày

Khi nào: Ngày 1 Sprint tiếp theo

Đo lường: 100% thành viên liên hệ công việc với Sprint Goal trong 10/14 buổi Daily.

5. Tạo “Improvement Box” để tăng ý tưởng cải tiến

Ai: Cả team (SM chủ trì)

Làm gì: Tạo một bảng Miro/Notion để team ghi ý tưởng cải tiến trong Sprint

Khi nào: Khởi tạo ngay sau Retrospective

Đo lường: Ít nhất 5 ý tưởng cải tiến được submit trước Retro kế tiếp.

Bài 7 :

| Format | Thời gian đề xuất | Phù hợp khi team… | Ưu điểm | Nhược điểm | Điểm dễ dẫn dắt (1–5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start – Stop – Continue | 30–45 phút | Team nhỏ 3–6 người, ít mâu thuẫn, cần cải tiến nhanh | Đơn giản, dễ hiểu; Tạo hành động rõ ràng; Dùng được mọi Sprint | Ý tưởng dễ trùng lặp, ít chiều sâu; khó phân tích nguyên nhân gốc | 5 |
| Sailboat | 45–60 phút | Team ít nói, cần gợi mở tư duy; Sprint có nhiều vấn đề chưa rõ | Hình ảnh trực quan; Gợi ra nhiều insight; Phù hợp đội mới | Tốn thời gian; Dễ lan man nếu không kiểm soát | 4 |
| Mad – Sad – Glad | 40–50 phút | Team có vấn đề cảm xúc, giao tiếp, muốn mở lòng | Tập trung vào cảm xúc; Giúp giải quyết xung đột mềm | Có thể biến thành cuộc “xả stress” nếu không kiểm soát; ít actionable | 3 |
| 4L (Liked, Learned, Lacked, Longed for) | 45–60 phút | Team trung bình–lớn, cần phân tích sâu về qui trình & kiến thức | Tạo góc nhìn đa chiều; Dễ generate bài học | Nhiều ý tưởng → dễ quá tải; tốn thời gian phân nhóm | 4 |
| KALM (Keep, Add, More, Less) | 40–55 phút | Team đang ổn định, muốn tối ưu hiệu suất, cải thiện liên tục | Giúp tối ưu workflow; Tạo hướng cải tiến cụ thể; Dễ actionable | Cần team có kinh nghiệm; Team mới có thể khó phân biệt Add/More | 4 |

Bài 8 :